****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТАЛАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 05.04.2019 № 18 о/д

Об организации и проведении месячника по

благоустройству и ликвидации

несанкционированных свалок на территории

Талашкинского сельского поселения

  В целях повышения уровня благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, прилегающих территорий предприятий, организаций, мест массового отдыха, привлечения жителей поселения к уборке территории, посадке зеленых насаждений, по месту жительства и работы, руководствуясь Правилами благоустройства Талашкинского сельского поселения

1. Организовать и провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Талашкинского поселения с 08 апреля 2019 года по 07 мая 2019 года.
2. Провести 20 и 27 апреля 2019 года субботники по благоустройству территорий населенных пунктов, братских захоронений, гражданских кладбищ и ликвидации стихийных свалок, расположенных на территории поселения.
3. Утвердить план практических мероприятий по проведению месячника по благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок на территории Талашкинского сельского поселения (Приложение № 1).
4. Утвердить план практических мероприятий по проведению субботника на территории Талашкинского сельского поселения (Приложение № 2).
5. Утвердить состав комиссии по проведению субботников и месячника по благоустройству (Приложение № 3).
6. Рекомендовать депутатам, руководителям организаций, предприятий и учреждений проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах, общеобразовательных учреждениях, с населением по месту жительства о необходимости проведения месячника по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории поселения.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Талашкинского сельского  поселения:

- провести работы по благоустройству и улучшению санитарного состояния закрепленных производственных и иных территорий;

- провести работы по благоустройству братских захоронений и памятных мест, расположенных на территории Талашкинского сельского поселения;

- организовать и провести 20 и 27 апреля 2019 субботники по благоустройству населенных пунктов поселения с привлечением населения.

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Талашкинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области \_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Бабикова

Приложение №1

к Распоряжению администрации

Талашкинского сельского поселения

  от 05.04.2019   № 18 о/д

ПЛАН

практических мероприятий по проведению месячника по

благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок на территории

муниципального образования Талашкинское сельское поселение

с 08 апреля по 07 мая 2019 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1. | Санитарная уборка территорий населённых пунктов | до 07.05.2019 г. | Администрация поселения; Руководители  организаций;  Старосты поселений |
| 2. | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, гражданских кладбищ | до 05.05.2019 | Администрация поселения |
| 3. | Ликвидация несанкционированных свалок и вывоз мусора | до 06.05.2019 | Администрация поселения |
| 4. | Обрезка кустарников,  кронирование/спиливание деревьев | до 06.05.2019 | Администрация поселения; Руководители  организаций |
| 5. | Восстановление  и ремонт детских и спортивных площадок | до 05.05.2019 | Администрация |
| 6. | Благоустройство территории Тенишевского парка | до 30.04.2019 | Администрация поселения; Руководители  организаций |

Приложение № 2

к Распоряжению администрации

Талашкинского сельского поселения

 от 05.04.2019   № 18 о/д

ПЛАН

проведения субботников по благоустройству населенных

пунктов муниципального образования Талашкинского сельского поселения

20 и 27 апреля 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | | Ответственные |
| 1. | Уборка закрепленных территорий от мусора. | Администрация поселения, руководители предприятий, учреждений и организаций. | | |
| 2. | Благоустройство населенных пунктов поселения, приусадебных участков и жилых домов. | Администрация поселения, общественность | | |
| 3. | Благоустройство братских захоронений, памятных мест и гражданских кладбищ, расположенных на территории поселения. | Администрация поселения  директор МБОУ Талашкинская СШ;  директор МБОУ Моготовская ОШ | | |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | Администрация поселения | | |
| 5. | Ремонт элементов детских площадок и их покраска. | Администрация поселения | | |
| 6. | Посадка деревьев и кустарников | Администрация поселения | | |

Приложение № 3

к Распоряжению администрации

Талашкинского сельского поселения

 от 05.04.2019   № 18 о/д

СОСТАВ

комиссии муниципального образования Талашкинское сельское поселение

по организации и проведению субботников и месячника по благоустройству

и санитарной очистке территории

Председатель комиссии:

И.Ю. Бабикова – Глава поселения

Зам. председателя комиссии:

А.П. Майорова-директор МБОУ «Талашкинская СШ», депутат Совета депутатов Талашкинского сельского поселения

Члены комиссии:

В.В. Дрей - директор ООО «Коммунальщик-Талашкино"

А.Д. Ковалев – директор ООО «Коммунальные системы»

С.И. Ситников - директор МБОУ Моготовская ОШ