- АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2024  № 19

«О проведении мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

на 2025 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в целях актуализации  схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛАШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести  мероприятия  по  актуализации   схемы теплоснабжения Талашкинского  сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2025 год.

2. Утвердить дорожную карту  по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2025 год (Приложение № 1).

3. Утвердить  состав  рабочей  группы  по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2025 год (Приложение № 2).

4. Утвердить  Положение о рабочей группе по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2025 год (Приложение № 3).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Талашкинского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области                                              И.Ю. Бабикова

Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- Талашкинского сельского поселения

- Смоленского района Смоленской области

- от 21.03.2024 № 19

Дорожная карта

по актуализации схемы теплоснабжения

Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

на 2025 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на сайте Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления, до 25.03.2024 г. | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  | Размещение на официальном сайте Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области проекта актуализации схемы теплоснабжения | в течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  | Организация сбора замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | не менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  | Размещение уведомления о проведении публичных слушаний | не менее чем за 7 календарных дней до дня их начала | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений по нему. Срок проведения публичных слушаний не может быть более 30 календарных дней. | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  | Размещение протокола публичных слушаний | в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Администрация Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
|  | Утверждение актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | не позднее 01.07.2024 г. | Администрация МО «Смоленский район» Смоленской области |

Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- Талашкинского сельского поселения

- Смоленского района Смоленской области

- от 21.03.2024 № 19

Состав

рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения

Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2025 год

| Бабикова Ирина Юрьевна | Глава муниципального образования Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Авсеенко Екатерина Витальевна | Ведущий специалист Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, заместитель председателя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Арбузова Светлана Анатольевна | Старший инспектор Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Петроченкова Анжела Борисовна | Старший менеджер-главный бухгалтер Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |
| Климова Марина Александровна | Менеджер Администрации Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области |

Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- Талашкинского сельского поселения

- Смоленского района Смоленской области

- от 21.03.2024 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

на 2025 год

1. Рабочая группа по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области (далее - Рабочая группа) создана в целях проведения актуализации схемы теплоснабжения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Смоленской области, правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Рабочей группы являются:

1) организация работы по актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

2) осуществление координации работ по своевременной и качественной актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, рассмотрение поступивших замечаний и предложений, согласование предоставленной схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения для направления на утверждение в соответствии с законодательством РФ;

3) систематическое информирование Главы муниципального образования Талашкинского сельского поселения по вопросам проведения актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения.

4. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации Талашкинского сельского поселения. В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены Рабочей группы.

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в Администрацию Талашкинского сельского поселения на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт Талашкинского сельского поселения по вопросам проведения актуализации схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения.

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

1) принимать решения, необходимые для актуализации  схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения, а также обеспечивать контроль их выполнения;

2) запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для актуализации  схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам актуализации  схемы теплоснабжения Талашкинского сельского поселения (по согласованию).

7. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, утверждает повестку заседания Рабочей группы.

8. Заместитель председателя Рабочей группы исполняет функции председателя Рабочей группы в его отсутствие.

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.